## Slide 1: Project ICT 4 – Tom Peeters
Project ict 4 : introductie
Aanpak
  Agile / Scrum
Het Team
Projecten
Meeting 1 (14/2 @ 12.30u )

## Slide 2: Project ict 4: Wat
Projectmatig uitvoeren van een opdracht gegeven door Finse studenten
Volgens Agile principe
Team bestaat uit 4 studenten
  Iedereen neemt elke 2 weken een andere rol op ( Prj. Mgr, Developer, Tester )

## Slide 3: Wat maakt een project “Agile”
Korte iteraties
  Een deel van de software analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, testen, accepteren en opleveren
Samenwerkende teams
  Mensen werken niet NA mekaar, maar MET elkaar
Kleine eenheid van werk
  Tijdens iedere iteratie wordt een gedeelte van de software opgeleverd ( user stories > work items)
Omgaan met veranderingen
  Bij de start van een iteratie worden work items uit een lijst resterende work items gekozen die dan het belangrijkst zijn om te realiseren

## Slide 4: Wat maakt een project “Agile” – cont’d
Voortdurend plannen, meten, testen
Vereenvoudigde communicatie
  Post-its aan de muur (scrumboard), spreadsheets met overzicht van de work items

## Slide 5: Traditioneel Project

## Slide 6: Agile Project

## Slide 7: Agile Project – cont’d
Work items
  Bepaald (klein) deel van het totaal project dat gerealiseerd kan / moet worden.
Product Backlog
  Lijst met de te realiseren work items
  Het team adviseert, maar de klant kiest!
  Must Have, Should Have, Could Have, Want to have but won’t have this time around
=> Al het werk bij traditionele projecten die sequentieel verlopen ( analyse – ontwerp – development – testing ) worden per work item uitgevoerd
Project gaat van start als product backlog bekend is ( 14/2)

## Slide 8: Agile Project : werkwijze
Een Agile Project bestaat uit iteraties of sprints ( scrum )
Iteraties duurt 2 tot 4 weken
Gekozen work items geprioriteerd en naar sprint backlog geplaatst die worden ontwikkeld

## Slide 9: Agile Project : Iteratie / sprint
Elke Iteratie bestaat uit 3 delen
KICK OFF
  Hele team legt vast welke work items tijdens iteratie worden opgepakt
  Team commit met klant
WERK
  Realiseren van afgesproken work items
  Realiseren = Analyse, ontwerp, implementatie, testen en acceptatie
EVALUATIE
  Evaluatie met hele team + stakeholders
  Demo + werkwijze onder loep genomen

## Slide 10: Agile Project : Iteratie > Kick off
Start-up meeting van de iteratie
Iedereen neemt deel
  Opdrachtgever, klant
  Project manager
  Experts ( testers, developers, analysten)
Work items worden gekozen uit backlog, waarbij team ( prj mgr en experts) advies geeft aan klant
De lijst met gekozen work items voor een iteratie = iteration backlog of sprint backlog

## Slide 11: Product backlog & iteration ( sprint ) backlog

## Slide 12: Evaluatie
Iedereen is aanwezig
Begin evaluatie meeting met:
  Zijn de opgeleverde work items uitgevoerd
  => Work items worden besproken en besloten of ze definitief gereed zijn
  Is de werkwijze optimaal: wat gaat er goed, wat kan er beter
  => Bij verbeterpunten worden hier direct acties gekoppeld

## Slide 13: Rollen: De klant ( stakeholder)
Klant = Oulu ( Finland)
  Voortdurend in controle
  Project = verantwoordelijkheid van de klant
  Start Project :
    Klant legt scope en requirements op
    Invulling Project backlog
    Inschatten van de work items
  Start iteratie:
    Klant kiest work items
    Uitwerken van User stories
  Einde iteratie:
    De gerealiseerde work items worden door de klant definitief goedgekeurd

## Slide 14: Rollen: Het Team
Team = Antwerpen
  Diegene die project uitvoert
  Team is zelforganiserend, tijdens kickoff wordt het werk verdeeld
Project Manager
  Elke 2 weken iemand van het team ( mailen naar Tom Peeters )
  Maakt project plan:
    Legt afspraken tussen klant vast: doelstelling, rollen, deadlines, werkwijze, acceptatiecriteria, beheerst verwachtingen ( tijdens kickoff)
    Kickoff en evaluatie organiseren
    Iteratie plan maken ( zie google docs )
    Team vertegenwoordigen tijdens wekelijkse Prj Mgr – Tom Peeters meeting + voorbereiden meeting

## Slide 15: Rollen: Het Team – cont’d
Ontwikkelaar
  Betrokken bij requirements, inschatten van work items ( discussie tijdens kick off)
  Implementatie ( code )
  Architectuur
    Pair Programming !
Tester
  Testen van work items
  Uitschrijven & coderen van test plannen
  Coderen
  Uitwerken van deployment

## Slide 16: ( Agile ) Requirements
Traditioneel start het project met het vastleggen van alle requirements. => Nu start dit proces als de work items worden gerealiseerd
Uitgewerkt ‘Just In Time’
User Stories:
http://www.mountaingoatsoftware.com/topics/user-stories
  Minimale vastlegging van de requirements
  Legt in 1 enkele zin vast wat de eindgebruiker met software wil bereiken
  Vb. ALS lid van de bib WIL IK een boek online kunnen verlengen ZODAT ik niet naar de bib hoef
  Voornaamste instrument in communicatie tussen klant en team
  Deze User Stories verder uitwerken

## Slide 17: Tijdens project ..
Maak een spreadsheet en hang deze ergens aan de muur
Werk met post-its ( 1 work item per post-it)
  Geel voor work items
  Groen voor taken
  Roze voor bugs

## Slide 18: Projecten: Orienteering trainer Motivates families to spend time together in outdoors
Mobile Phone reads GPS of the current place and randomly selects points
Generates different running routes, based on user’s choice of length.
Application for phone uses GPS to define place to start.
Orienteering route generator gives you random points (control points) which you should find.
While you use the app your location is hidden. The map only shows the control points.
When you get to the control point app gives you alarm sound which tells the user that the point has been found. GPS is used to trigger the alarm.
Maanmittauslaitos/National land survey of Finland offers good quality maps free of charge via WMS, WFS and WMTS protocol
Statistics are shown to user after workout and saved to database.

## Slide 19: Projecten: Dancing Buddy a mobile phone application that detects certain sound pressure and calculates frequency levels
Phone vibrates with the beat of the sound.
Application also shows sound pressure level and alarms if the sound pressure level is above certain levels e.g. Immediate Physical Damage (160 dB), Immediate Pain Threshold (130 dB)
Data can be stored to the database and can be viewed with web browser.

## Slide 20: Projecten: Medicine Planner a mobile phone application that detects certain sound pressure and calculates frequency levels
As an patient I want to… Get help in memorizing my daily drug taking So that… I have problems with my memory I don’t need to remember all by myself.
As an healthcare professional I want to… Watch my patient’s daily drug taking. So that… If the patient has dementic symptoms or otherwise bad memory I can see how often and how much there is mistakes in the drugs taking. Now I can see if the course of medication does not effect properly is the cause in here.
…

## Slide 21: Projecten: Memory Game
The product is memory game application. A product idea is to remember the order in which the symbols are shown at the beginning of game. Before game starts, player must choose game level (easy, medium, hard). When player reach more stages in game there will be more symbols what player need to remember. There can also be time counter which increasing or decreasing seconds. First player need to make(register) own user(register for the game. There is information like age and weight because these factors affect memory. Every time when player start new game, application will ask game difficult and also “player informations”. These player informations can be always different when player start new game. So that is the reason why player need/can add those. Information what player can add they affect how well human can remember things (example. sleep,sport,alcohol). Specially game will test player “short-time” memory.

## Slide 22: Team Meeting : Nu
Doorzoek Google docs
Set-up Skype
Discussie over Project
Formuleer eerste discussiepunten voor tijdens skype meeting
Vastleggen rollen

## Slide 23: Skype Meeting 14/2
Voorstelling team
Discussie over Project
Tijdschema ( hou rekening met technology learning curve )
Maak afspraak voor eerste sprint
Project Manager is Focal Point tijdens eerste skype meeting!

## Slide 24: Google Docs
Gedeelde documenten tussen Belgie en Finland
  Backlog
  Presentaties
  ..
Skype: Communicatie tool met Finland
Github: deel code met elkaar